## Slide 1: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
Maritza Guamangallo
DIRECTOR: Ing. Roberto Erazo
CODIRECTOR: Econ. Marcelo Cruz

## Slide 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO FRÍO DE ACOPIO PARA CARNE DE CERDO EN LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ

## Slide 3: CONTENIDO
Análisis de Entorno
Estudio de Mercado
Estudio Técnico – organizacional
Estudio Financiero

## Slide 4: ANÁLISIS DEL ENTORNO

## Slide 5: Aspectos Demográficos
85.852
Chart: CENSOS
| 1974 | 1982 | 1990 | 2001 | 2010
URBANA | 10554 | 15004 | 35386 | 56794 | 75080
RURAL | 12378 | 17533 | 10829 | 9088 | 10772
TOTAL | 22932 | 32537 | 46215 | 65882 | 85852
Natalidad
13,91 nacimientos por c/1.000 habitantes
Mortalidad
3,34 muertes por c/1.000 habitantes

## Slide 6
PARROQUIA | EXTENSIÓN (km2) | HABITANTES | % PARTICIPACIÓN
Sangolquí | 49,58 | 58.254 | 67,85
San Rafael | 2,54 | 6.699 | 7,80
San Pedro de Taboada | 5,18 | 16.187 | 18,85
TOTAL PARROQUIAS URBANAS | 57,3 | 81.140 | 94,50
Cotogchoa | 36,55 | 3.937 | 4,59
Rumipamba | 42,06 | 775 | 0,01
TOTAL PARROQUIAS RURALES | 78,61 | 4.712 | 5,50
TOTAL CANTÓN | 135,91 | 85.852 | 100
PET
52,60%
PEA
48,07 %
78.456
41.266
Fuente: Plan de Desarrollo y Organización Territorial 2012- 2025

## Slide 7: Indicadores de Educación
Chart: 
| Centro de Alfabetización/(EBA) | Preescolar | Primario | Secundario | Educación Básica | Bachillerato - Educación Media | Ciclo Postbachillerato | Superior | Postgrado
SANGOLQUI | 273 | 571 | 18588 | 17614 | 4856 | 7405 | 980 | 19563 | 1940
COTOGCHOA | 18 | 24 | 1314 | 1025 | 397 | 216 | 27 | 295 | 7
RUMIPAMBA | 4 | 5 | 256 | 94 | 182 | 36 | 5 | 18 | 1
Cantonal
2,8%
Urbana
2,2%
Rural
7,3%
ÍNDICE DE ANALFABETISMO
Fuente: INEC 2010

## Slide 8: Indicadores de Vivienda
Chart: 
| Propia y totalmente pagada | Propia y la está pagando | Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) | Prestada o cedida (no pagada) | Por servicios | Arrendada | Anticresis
TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA | 0.3854 | 0.1041 | 0.0892 | 0.1032 | 0.0213 | 0.2952 | 0.0016
Chart: 
| Energía Eléctrica | Agua de Red Pública | Alcantarillado | Servicio Telefónico | Recolección de Basura
Sangolquí | 0.9953 | 0.9538 | 0.9188 | 0.6547 | 0.977
Cotogchoa | 0.9845 | 0.7626 | 0.541 | 0.4465 | 0.6686
Rumipamba | 0.9507 | 0.0985 | 0.0739 | 0.0392 | 0.6453
Fuente: INEC 2010
Fuente: INEC 2010

## Slide 9: Situación Económica
RAMA DE ACTIVIDAD | CENSOS |  | 
 | 1990 | 2001 | 2010
Comercio al por mayor y menor | 2.348 | 4.506 | 7.951
Industria manufacturera | 3.859 | 4.969 | 6.638
Construcción | 1.715 | 2.034 | 2.756
Enseñanza | 0 | 1.400 | 2.687
Administración Publica y Defensa | 5.757 | 1.599 | 2.255
Transporte y Almacenamiento | 806 | 1.525 | 2.164
Actividades de los hogares como empleadores | 0 | 1.829 | 2.093
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 0 | 642 | 2.069
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 1.728
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 0 | 0 | 1.720
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.225 | 1.701 | 1.696
TOTAL | 15.710 | 20.205 | 33.757
Fuente: INEC 2010

## Slide 10: ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS:
  Identificar factores que determinan el comportamiento del mercado.
  Establecer clientes potenciales y cantidad den kilos de carne de cerdo que se comercializa.
  Determinar la demanda insatisfecha presente en el sector

## Slide 11: Definición del Producto
PRODUCTOS
Canal completos
Cortes primarios
ADQUIRIDOS
Camales de faenamiento Autorizados
Sanear las canales
INSTALACIÓN
Cuarto Frío conservación
Garantizará la calidad de los productos

## Slide 12: Características del Producto
PROTEÍNA
Necesaria para el crecimiento y desarrollo, mantenimiento y reparación de los tejidos del cuerpo humano
TIAMINA
Fortalece la vitalidad al intervenir en el metabolismo de los carbohidratos.
POTASIO
Se encarga del correcto funcionamiento muscular, entre ellos el corazón.

## Slide 13: Normatividad Técnica y Sanitaria
Certificación de BPM
Permiso de funcionamiento
Ley de Mataderos
Ley de Sanidad Animal
Codex Alimentarius
CPE INEN CODEX 58: Higiene para la Carne
NTE INEN 1338: 2012: Carne y Productos Cárnicos
NTE INEN – EN 1186-14 Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios

## Slide 14: Metodología de la Investigación de Campo
Enfoque Mixto
Cuantitativo
Cualitativo
E. Cuantitativo
Precios
Cantidad
E. Cualitativo
Necesidades
Características

## Slide 15: Tamaño Población
ESTABLECIMIENTOS |  | CASOS
Establecimientos económicos total Cantón Rumiñahui 2010 |  | 3.822
Establecimientos económicos comercializan carne, comida y platos preparados 2010 |  | 1.223
Elaboración y conservación de carne | 1 | 
Elaboración de comidas y platos preparados | 1 | 
Venta al por mayor de alimentos, bebidas | 8 | 
Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de comidas, bebidas. | 484 | 
Venta al por menor de alimentos en comercios especializados | 106 | 
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados | 128 | 
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comida | 493 | 
Otras actividades de servicio de comidas | 2 | 
Fuente: Censo Económico, INEC 2010

## Slide 16: Tamaño Muestra
PRUEBA PILOTO
Aceptación 92 %
Rechazo 8 %
Dónde:
: Tamaño de la población = 1.223
Nivel de confianza = 95 % = 1,96
Nivel de aceptación = 0,92
Nivel de rechazo = 0,08
Error máximo admisible = 0,05
Reemplazando:
encuestas

## Slide 17: Resumen Resultados
Establecimientos comercializan carne de cerdo
Si 92 % No 8 %
Forma de adquisición
Proveedor Externo 76,10% Procesamiento Propio 23,90 %
Proveedor de carne de cerdo
Camal DMQ 28,60 % PRONACA 42,90 %
A. Don Diego 11,40 % Grupo Oro 8,60 %
Otro 8,60 %
Estado carne adquiere
Fresca al corte 42,90 % Refrigerada 51,40%
Congelada 5,70 %
Factores compra
Calidad 22,90 % Precio 17,10 %
Peso 40,00 % Proveedor 20,00 %

## Slide 18
Tipo de producto
Canal completo 74,30 % Corte primario 25,70 %
Tiempo de despacho
2 días 47,80% 3 días 52,20 %
Forma de pago
Efectivo 88,60 % Abonos 5,70 %
Cheque 2,90 % Crédito Personal 2,90 %
Producto Satisface sus Necesidades
Si 68,60 % No 31,40 %
Forma comercialización
Por mayor (+10 canales) 37,00 % Por menor 63,00 %

## Slide 19
Pagaría valor mas alto por producto garantice calidad
Si 74,40 % No 25,60 %
Forma de pedido
Visita vendedor 69,20 % Llamada telefónica 25,60 %
Plazo de pago
3 días 7,70 % 5 días 33,30 %
8 días 59,00 %
Pago efectivo 64,10 % Volumen de compra 33,30 %
Correo electrónico 5,10 %
Descuento por:
Temporada 2,60 %
Desea conocer nuevo proveedor
Si 84,80 % No 15,20 %

## Slide 20: Distribución geográfica
 | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado
Sangolquí | 13 | 26,0 | 26,0 | 26,0
San Rafael | 5 | 10,0 | 10,0 | 36,0
El Turismo | 20 | 40,0 | 40,0 | 76,0
San Pedro | 8 | 16,0 | 16,0 | 92,0
Otro | 4 | 8,0 | 8,0 | 100,0
Total | 50 | 100,0 | 100,0 | 
Fuente: Investigación de Mercado

## Slide 21: Estimación Demanda Actual
 | Cantidad
Establecimientos económicos comercializan carne, comida y platos preparados 2010 | 1.223
% de Establecimientos que comercializan carne de cerdo | 92%
Establecimientos que comercializan carne de cerdo | 1.125
% de Establecimientos que adquieren carne de cerdo de Proveedor Externo | 70%
Establecimientos que adquieren carne de cerdo de Proveedor Externo | 788
% establecimientos en promedio adquieren 7 canales completos de 74 kg. c/u cada semana | 74,3%
% establecimientos en promedio adquieren 3 canales en cortes grandes de 74 kg. c/u cada semana | 25,7%
Demanda anual de Canales completos (kg) | 15.770.597
Demanda anual de Cortes Grandes (kg) | 2.337.844
TOTAL DEMANDA ANUAL DE CARNE DE CERDO (kg) | 18.108.441

## Slide 22: Estimación Demanda Actual
 | Cantidad
Demanda nacional de carne de cerdo (kg.) | 147.977.000
Población Nacional | 15.774.749
Consumo per cápita (kg.) | 9,38
Población Quito y Rumiñahui (entre 10 – 64 años) | 1.891.852
Demanda actual de carne de cerdo | 17.746.753
Fuente: Empresas comercializan carne de cerdo

## Slide 23: Proyección Demanda
Consumo Per cápita
Proyecciones poblacionales
9,38
Cantonal 2010 - 2020
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Consumo per cápita (kg) | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38
Población Quito y Rumiñahui (entre 10 – 64 años) | 1.932.193 | 1.972.298 | 2.012.096 | 2.051.510 | 2.090.411
Demanda de carne de cerdo | 18.123.974 | 18.500.159 | 18.873.460 | 19.243.166 | 19.608.052
Fuente: Empresas comercializan carne de cerdo, Censo INEC 2010

## Slide 24: Clasificación del Mercado
Procesadora Nacional de Alimentos (24,38 %)
Alimentos Don Diego
Grupo Oro

## Slide 25: Existencia de cerdos en pie
 | NACIONAL | PICHINCHA
2007 | 1.323.080 | 195.682
2008 | 1.097.251 | 176.211
2009 | 1.406.267 | 401.438
2010 | 1.489.761 | 434.024
2011 | 1.831.066 | 677.395
2012 | 1.161.932 | 215.637
Sierra
62 %
Costa
33 %
Oriente
5 %
Fuente: ESPAC 2012. INEC

## Slide 26: Comportamiento de la oferta
 | Número de animales faenados | Producción de carne ™ (peso promedio canal 74 kg)
2007 | 80.612 | 5.965.288
2008 | 99.521 | 7.364.554
2009 | 122.866 | 9.092.084
2010 | 151.686 | 11.224.764
2011 | 154.265 | 11.415.610
2012 | 156.887 | 11.609.638
Fuente: Censo Porcícola 2010

## Slide 27: Oferta actual
 | PICHINCHA
Producción 2012 (cabezas) | 156.887
Tasa de neta anual de crecimiento | 1,70%
Producción 2013 (cabezas) | 159.554
Peso promedio de la canal en kg | 74
Producción de carne de cerdo 2013 kg | 11.806.996
Censo porcícola 2010
Tasa neta anual

## Slide 28: Proyección de la Oferta
Incremente tasa neta anual
Peso promedio canal
1,70 %
74 kg.
 | Número de animales faenados | Comercialización de carne de cerdo (peso promedio canal 74 kg)
2014 | 162.267 | 12.007.733
2015 | 165.025 | 12.211.865
2016 | 167.831 | 12.419.466
2017 | 170.684 | 12.630.597
2018 | 173.585 | 12.845.317

## Slide 29: Demanda Insatisfecha
 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Demanda | 18.123.974 | 18.500.159 | 18.873.460 | 19.243.166 | 19.608.052
Oferta | 12.007.733 | 12.211.865 | 12.419.466 | 12.630.597 | 12.845.317
DEMANDA INSATISFECHA | 6.116.241 | 6.288.294 | 6.453.993 | 6.612.568 | 6.762.734
AÑO | DEM. INST | % CUBRE PROYECTO | CANTIDAD KG | UNIDADES (Canal 74 kg) | UNIDADES / SEMANA
2014 | 6.116.241 | 1,00% | 61.162,41 | 827 | 16
2015 | 6.288.294 | 1,00% | 62.882,94 | 850 | 16
2016 | 6.453.993 | 1,00% | 64.539,93 | 872 | 17
2017 | 6.612.568 | 1,00% | 66.125,68 | 894 | 17
2018 | 6.762.734 | 1,00% | 67.627,34 | 914 | 18

## Slide 30: Análisis de precios
Canal completo
$ 4,50 - $ 5,50
Precio promedio: $ 4,65
Chuletero
$ 4,00 - $ 6,00
Precio promedio: $ 6,00
Costillar
$ 4,01 - $ 5,50
Precio Promedio $ 4,50
Pierna
Cuero - Grasa
Precio promedio: $ 5,00
Precio promedio: $ 3,93
$ 3,75 - $ 4,25
Cabeza
+ $ 8,00
Precio promedio: $8,90
$ 5,00 - $ 6,00

## Slide 31: Precios histórico y actual
 | Precio promedio (dólares)
2007 | 2,29
2008 | 2,57
2009 | 2,81
2010 | 2,88
2011 | 3,11
2012 | 3,07
2013 | 3,19
Fuente: SISNAGAP
Fecha Investigación | Precio (dólares)
03/01/2014 | 4,07
06/01/2014 | 5,50
07/01/2014 | 4,29
10/01/2014 | 3,96
13/01/2014 | 5,50
14/01/2014 | 4,29
Fuente: SISNAGAP

## Slide 32: ESTUDIO TÉCNICO - ORGANIZACIONAL
LOCALIZACIÓN
Macrolocalización
Región o zona
Sangolquí
Microlocalización
Lugar especifico
Sector El turismo

## Slide 33: Matriz locacional
Factor locacional | Ponderac. | Valores (sobre 100) |  |  | Valores ponderados |  | 
 |  | San Rafael | El Turismo | San Pedro | San Rafael | El Turismo | San Pedro
Disponibilidad y costos de terreno | 20% | 40 | 80 | 30 | 8 | 16 | 6
Medios y costos de transporte | 10% | 70 | 70 | 50 | 7 | 7 | 5
Cercanía fuentes de abastecimiento | 25% | 50 | 60 | 40 | 12,5 | 15 | 10
Servicios básicos | 30% | 80 | 90 | 70 | 24 | 27 | 21
Regulaciones legales | 15% | 20 | 50 | 60 | 3 | 7,5 | 9
TOTAL | 100% |  |  |  | 54,5 | 72,5 | 51

## Slide 34: Logística (Externo)
Revisar el estado del vehículo.
Verificar la conformidad entre hojas de pedido y producto terminado.
Revisión de la ruta programada para la entrega de pedidos
Salida del vehículo con producto terminado
Entrega personalizada de los productos a nuestros clientes

## Slide 35: Distribución en planta
120 m2

## Slide 36: Flujograma del proceso

## Slide 37: Requerimiento de Materia Prima

## Slide 38: Requerimiento de Mano de Obra
A partir 2° año
2 Obreros
$ 15.880,44

## Slide 39: Requerimiento de Materiales y Servicios

## Slide 40: Directrices de la empresa
SOCIEDAD ANÓNIMA
Superintendencia de Compañías
Servicio de Rentas Internas
GADMUR
Cámara de Comercio de Quito
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Registro Mercantil

## Slide 41: Base filosófica de la empresa
VALORES ORGANIZACIONALES
Respeto
Comunicación
Puntualidad
MISIÓN
Fresco y saludable en todo momento y todo lugar
VISIÓN
Al 2018 lograr reconocimiento dentro de las primeras cinco empresas en el mercado de carne de cerdo mediante la preferencia y reconocimiento de la calidad de nuestros productos.

## Slide 42: La Empresa y su Organización

## Slide 43: Estrategia de Marketing
PRECIO
Costo + Utilidad
Mantendrá al nivel mercado
PRODUCTO
PLAZA
Entrega directa
Transporte adecuado
PROMOCIÓN
Descuentos:
Compra en efectivo 64,1 %
Volumen compra 33,0 %
Forma de compra:
Visita vendedor 69 %
75 % pagaría mas por producto mayor calidad
Canales con menor peso
Diferenciación higiene y embalaje

## Slide 44: ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO FINANCIERO
Inversiones
Evaluación Fiananciera
Estados Financieros

## Slide 45: INVERSIONES
Activos Fijos
Activos Intangibles
Capital de Trabajo

## Slide 46: Activos Fijos

## Slide 47: Activos Intangibles

## Slide 48: Capital de Trabajo
Donde:
Ciclo Operativo
  2 días (adquisición MP y procesamiento)
  15 días (recuperación de venta a crédito)
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
GASTOS ADM. Y DE VENTAS
$ 262.730,28
$ 13.810,72
$ 18.651,44

## Slide 49: Total Inversiones

## Slide 50: Cronograma de Inversiones y Reinversiones

## Slide 51: Presupuesto Ingresos
VENTA DE ACTIVOS FIJOS

## Slide 52: Presupuesto Egresos
 | AÑOS |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Costos Variables | 262.730,28 | 270.121,02 | 277.238,83 | 284.050,61 | 290.501,16
Costos Fijos | 13.810,72 | 23.195,41 | 24.602,29 | 26.104,84 | 27.709,56
Gastos Adm. Y de Ventas | 18.651,44 | 24.247,17 | 25.707,55 | 27.267,23 | 28.932,98
COSTOS TOTALES | 295.192,44 | 317.563,60 | 327.548,67 | 337.422,68 | 347.143,69

## Slide 53: Costos Variables
C.V. TOTAL
C.V. UNITARIO

## Slide 54: Costos Fijos
**
* Incluye beneficios sociales
** A partir del segundo año se contrata un obrero mas.
*

## Slide 55: Gastos Administrativos y de Ventas

## Slide 56: Depreciaciones
Método Línea Recta
 | VALOR TOTAL | VIDA ÚTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL
Adecuaciones | 14.485,44 | 20 | 466,67
Maquinaria y equipo | 8.680,00 | 10 | 781,20
Muebles y equipo de oficina | 431,00 | 10 | 38,79
Equipos de computación | 1.576,00 | 3 | 350,22
Vehículo | 30.000,00 | 5 | 4.800,00
TOTAL ANUAL |  |  | 6.436,88

## Slide 57: Estructura de Financiamiento
 | VALOR | PORCENTAJE
Aporte Socios | 39.647,63 | 60 %
Préstamo | 26.431,76 | 40 %
TOTAL | 66.079,39 | 100 %
 | AÑOS |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Saldo deuda | 26.431,76 | - | - | - | - | -
Cuota | - | 7.187,66 | 7.187,66 | 7.187,66 | 7.187,66 | 7.187,66
Interés | - | 2.960,36 | 2.486,90 | 1.960,41 | 1.374,96 | 723,94
Amortización | - | 4.227,31 | 4.700,77 | 5.227,25 | 5.812,70 | 6.463,73

## Slide 58: Valor de desecho o salvamento
 | VALOR DE ADQUISICIÓN | DEPRECIACION ACUMULADA | DESECHO CONTABLE
ADECUACIONES | 9.824,54 | 2.333,33 | 7.491,21
MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.680,00 | 3.906,00 | 4.774,00
MUEBLES Y ENSERES | 431,00 | 193,25 | 237,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1.576,00 | 700,44 | 875, 56
VEHÍCULO | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00
TOTAL |  |  | 19.377,82

## Slide 59: Punto de Equilibrio
 | CANAL COMPLETO | CORTES PRIMARIOS | TOTAL
precio unitario | 366,30 | 462,50 | 
costo variable unitario | 317,76 | 318,21 | 
margen de contribución unitario | 48,54 | 144,29 | 
% de participación productos | 74,30% | 25,70% | 
Margen de contribución unitario promedio ponderado | 36,07 | 37,08 | 
Costos Fijos |  |  | 32.462,16
Punto Equilibrio Unidades |  |  | 444
Unidades a vender | 330 | 114 | 
Volumen de ventas | 120.781,99 | 52.749,86 | 173.531,85

## Slide 60: ESTADOS PROYECTADOS
Proyecto
Estado de resultados
Flujo Neto de Fondos
Inversionista
Estado de resultados
Flujo Neto de Fondos

## Slide 61: Estado de Resultados (Del Proyecto)

## Slide 62: Flujo Neto de Fondos (Del Proyecto)

## Slide 63: Estado de Resultados (Del Inversionista)
Estado de Resultados

## Slide 64: Flujo Neto de Fondos (Del Inversionista)

## Slide 65: EVALUACIÓN FINANCIERA

## Slide 66: Tasa de Descuento
DEL PROYECTO
DEL INVERSIONISTA

## Slide 67: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

## Slide 68: VAN (Del Proyecto)
VAN = $ 35.586,91
66.079,39

## Slide 69: VAN (Del Inversionista)
39.647,63
VAN = $ 40.229,70

## Slide 70: TIR
TIR
26,30 %
RE
10,21 %
TIR > RE
TIR
35,44%
WACC
9,10%
TIR > WACC
DEL PROYECTO
DEL INVERSIONISTA

## Slide 71: Relación Beneficio / Costo
Por cada dólar invertido recupera 0,08
DEL PROYECTO
DEL INVERSIONISTA
Por cada dólar invertido recupera 0,07

## Slide 72: Período de Recuperación de la Inversión
Se recupera la inversión a los 3 años y 9 meses
DEL PROYECTO

## Slide 73: Período de Recuperación de la Inversión
Se recupera la inversión a los 3 años y 3 meses
DEL INVERSIONISTA

## Slide 74: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DEL PROYECTO
CRITERIO DE EVALUACIÓN | VAN | TIR
Datos Originales | $ 35.586,91 | 26,30%
Reducción 5% ventas | $ 25.466,74 | 22,07%
Incremento 5% de costos MP | $ 904,45 | 10,63%
Reducción 3% del precio | $ 8.705,33 | 14,28%
Incremento 5% MO | $ 30.350,72 | 24,04%

## Slide 75: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DEL INVERSIONISTA
CRITERIO DE EVALUACIÓN | VAN | TIR
Datos Originales | $ 40.229,70 | 35,44%
Reducción 5% ventas | $ 29.745,89 | 29,21%
Incremento 5% de costos MP | $ 4.560,35 | 12,12%
Reducción 3% del precio | $ 12.537,80 | 17,54%
Incremento 5% MO | $ 34.830,88 | 32,10%

## Slide 76: CONCLUSIONES
En el análisis del entorno se determinó que existe un ambiente favorable para la implementación del centro frio, ya que es un sector muy conocido por su gastronomía, en especial platos típicos a base de carne de cerdo.
Además al analizar el entorno descubrimos que la población urbana del sector posee un estilo de vida y un nivel de educación de calidad, lo que implica en la forma de percibir los productos, convirtiéndolos en una mercado exigente.

## Slide 77: CONCLUSIONES
Por otra parte, en la investigación de mercado se pudo determinar que Sangolquí y Quito mantienen estrechas relaciones comerciales por su cercanía, y el ámbito de la comercialización de carne de cerdo no es la excepción, es por ello la cantidad comercializada de estos productos en el año 2013 fue de 17.746.753 kg, dé los cuales el 74,3 % lo adquieren en canales completos y la diferencia en cortes primarios.
Mediante proyecciones realizadas en base a la investigación de mercado se determina la existencia de una demanda insatisfecha de 6.116.241kg de carne de cerdo.

## Slide 78: CONCLUSIONES
La mejor alternativa de localización del proyecto es en Sangolquí sector El Turismo, determinada por el método cuantitativo por puntos que considera factores como: disponibilidad de terrenos y servicios básicos, cercanía a las fuentes de abastecimiento y costos de transporte.
El centro frio se establecerá bajo la figura de Sociedad Anónima, inicialmente con dos socios.

## Slide 79
La inversión total del proyecto es de $ 66.079,39, financiado el 60% con recursos propios con un aporte de capital de $ 39.647,63 por cada socio y el 40% con financiamiento externo por un monto de $ 26.431,76 a 5 años plazo.
Con respecto al estudio financiero y los criterios de evaluación financiera se determina que el proyecto es viable, ya que se obtuvo el VAN de $35.586,91, TIR 26,30%, relación beneficio – costo de 1, 07 y el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años y 9 meses.

## Slide 80: RECOMENDACIONES
Asignar los recursos necesarios para implementar el Centro frío de acopio para carne de cerdo en la ciudad de Sangolquí, ya que los estudios realizados muestran que el proyecto es viable al reunir las condiciones técnicas, organizacionales y financieras.
Trabajar en conjunto con los establecimientos que comercializan carne de cerdo para implementar estrategias que contribuyan a fortalecer la gastronomía local, así conseguiremos mantener un nivel de ventas optimo.

## Slide 81: RECOMENDACIONES
Se debe trabajar bajo estándares de calidad en cuanto a la forma de conservación de carne de cerdo, mantener la cadena de frío desde la adquisición en los camales de faenamiento autorizados hasta la entrega del producto en los establecimientos.
Implementar la estrategia de comercialización basada en las necesidades específicas de los establecimientos que comercializan carne de cerdo.