## Slide 1: MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS
“MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR, BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS DESCRITAS POR EL PMI”
Maestrante
Jersson Plaza Estupiñán.
Sangolquí – Ecuador

## Slide 2: AGENDA
Generalidades
Objetivos
Alcance
Modelo de Gestión
Planteamiento del problema
Conclusiones y Recomendaciones
Justificación
Justificación

## Slide 3: Generalidades
Administración de Proyectos
PMI
PMBOK
Es la forma más eficiente para gestionar proyectos cuando existen ciertas restricciones.
El Project Management Institute (PMI) es el encargado de emitir la guía de implementación de PMBOK.
Consiste en buenas prácticas relacionadas con la gestión, administración y dirección de proyectos, mediante la utilización de 47 procesos que se agrupan 5 Grupos de Procesos.

## Slide 4: Planteamiento del Problema
¿Cómo realizar una correcta gestión de proyectos en el Ministerio de Finanzas?
Los errores en la gestión de proyectos desencadenan inconvenientes en los plazos de entrega, defectos de calidad, sobre costos y entrega del proyecto sin las validaciones adecuadas.

## Slide 5: Planteamiento del Problema
¿Cómo se debe aplicar la guía para la dirección de proyectos PMBOK?
La estandarización de los procesos principales de la institución, para el manejo de proyectos logrará que se generen productos y servicios con calidad homogénea.

## Slide 6: Objetivo
Plantear un modelo de gestión de proyectos, basado en las mejoras prácticas descritas por el PMI, acorde a la realidad institucional del Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de mejorar la gestión de proyectos.

## Slide 7: Objetivos específicos
Investigar los aspectos principales del desarrollo de las actividades en relación a la gestión de proyectos.
Plantear un modelo de Gestión de Proyectos para el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, basado en las mejores prácticas del PMBOK.
Establecer los formatos correspondientes según la metodología PMBOK para la gestión de proyectos.
Entregar las bases necesarias para una futura implementación de una PMO.
Analizar y aplicar la guía de gestión de proyectos PMBOK, en los cinco grupos de proceso de un proyecto y las diez áreas de conocimiento.

## Slide 8: Alcance
La investigación estuvo destinada a la determinación de las fases de los proyectos, sus formatos correspondientes para la implementación y el flujo general del que deben tener los proyectos a ejecutarse en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin embargo, la aprobación y aplicación de los mismos es responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

## Slide 9: Justificación
La gestión de proyectos permite a las empresas/instituciones planificar, organizar y controlar los procesos del proyecto de principio a fin.

## Slide 10: Justificación
Al no poseer ningún modelo de gestión de proyectos se pueden presentar las siguientes dificultades:
No definir correctamente el alcance del proyecto.
Planificaciones no ajustadas a la realidad debido a estimaciones erróneas
No gestionar bien los cambios.
No se tiene una visión del estado real de los proyectos y por ende ni visibilidad de la evolución del proyecto.
Falta de comunicación eficiente entre los involucrados.
Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos durante las reuniones.
Entregar el proyecto sin las validaciones adecuadas.

## Slide 11: Modelo de Gestión
Inicio
Ejecución
Seguimiento y Control
Planificación
Cierre

## Slide 12: Modelo de Gestión – Procesos de Inicio
Está compuesto por aquellos procesos necesarios para definir un nuevo proyecto o una nueva etapa.
Dentro del ámbito del proceso se debe definir:
  Alcance inicial.
  Recursos financieros.
  Interesados internos y externos.
  Director del proyecto.
Toda esta información debe constar en el Acta de Constitución del Proyecto y el momento que se aprueba la misma, el proyecto se encuentra oficialmente autorizado.

## Slide 13: Modelo de Gestión – Procesos de Inicio
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
Identificar Interesados

## Slide 14: Modelo de Gestión – Proceso de Planificación
Aquí se encuentran los procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir los objetivos y poder desarrollar la línea de acción que se va a ejecutar para poder alcanzas los objetivos antes definidos.
Este Grupo de Procesos tiene como principal beneficio trazar las estrategias y las tácticas, siguiendo la línea de acción definida para completar el proyecto de manera exitosa.

## Slide 15: Modelo de Gestión – Proceso de Planificación
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
Planificar el alcance
Recolectar requisitos
Definir el alcance
Crear EDT
Planificar el cronograma
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimular recursos de las actividades
Estimular la duración de las actividades
Desarrollar cronograma

## Slide 16: Modelo de Gestión – Proceso de Planificación
Planificar los costos
Estimular costos
Determinar presupuesto
Planificar la calidad
Planificar recursos humanos
Planificar las comunicaciones
Planificar los riesgos
Identificar riesgos
Realizar análisis cualitativo de los riesgos
Realizar análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
Planificar las adquisiciones
Planificar interesados

## Slide 17: Modelo de Gestión - Ejecución
Se encuentra formado por los procesos necesarios para completar el trabajo definido en el Plan para la Dirección del Proyecto, para ello se debe coordinar personas y recursos, las expectativas de los interesados (stakeholder). En función de los resultados puede ser necesario la actualización de la planificación.
El resultado de este grupo de procesos son los entregables

## Slide 18: Modelo de Gestión - Ejecución
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Realizar aseguramiento de calidad
Adquirir el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto
Dirigir las comunicaciones
Conducir las adquisiciones
Gestionar el compromiso de los interesados

## Slide 19: Modelo de Gestión – Procesos de Seguimiento y Control
Este grupo de procesos es en el encargado de hacer seguimiento sobre el progreso y desempeño del proyecto, con esto poder tomar decisiones en el plan y poder realizar los cambios correspondientes, para esto el desempeño del proyecto es medido constantemente, esto ayuda a que el equipo de trabajo esté al tanto de la salud del proyecto.

## Slide 20: Modelo de Gestión – Procesos de Seguimiento y Control
Dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto
Realizar control integrado de cambios
Validar el alcance
Controlar el alcance
Controlar cronograma
Controlar costos
Controlar calidad
Controlar las comunicaciones
Controlar los riesgos
Controlar las adquisiciones
Controlar el compromiso de los interesados

## Slide 21: Modelo de Gestión – Procesos de Cierre
Está compuesto por todos los procesos necesarios para finalizar cada una de las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, con el fin de completar formalmente el proyecto y poder verificar que los procesos definidos fueron completados dentro de todos los Grupos de Procesos para poder cerrar el proyecto de manera definitiva o prematura.

## Slide 22: Modelo de Gestión – Procesos de Cierre
Cerrar proyecto o fase
Cerrar las adquisiciones

## Slide 23: Modelo de Gestión – Áreas de Conocimiento
Las Áreas de Conocimiento son un grupo de conceptos y actividades que están compuestas por los ámbitos profesionales, de dirección de proyectos y la especialización de temas.
Las Áreas de Conocimiento sirven para clasificar los procesos acordes al tipo de actividad. Existen diez Áreas de Conocimiento las cuales se utilizan en la mayoría de proyectos

## Slide 24: Modelo de Gestión – Áreas de Conocimiento
Gestión de la Integración del Proyecto. - Procesos y actividades necesarias para identificar y ejecutar las acciones adecuadas para la dirección del proyecto.
Gestión del Alcance del Proyecto. – Está compuesto por los procesos necesarios para garantizar que el proyecto tiene dimensionado adecuadamente la cantidad de trabajo.
Gestión del Tiempo del Proyecto. - Se define lo necesario para administrar una correcta finalización del proyecto.

## Slide 25: Modelo de Gestión – Áreas de Conocimiento
Gestión de los Costos. – Los procesos que forman parte de la gestión del financiamiento y controlar los costos.
Gestión de la Calidad del Proyecto. – Se determinan las responsabilidades y políticas de calidad que satisfagan las necesidades.
Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. - Los procesos que para organizar el equipo del proyecto.

## Slide 26: Modelo de Gestión – Áreas de Conocimiento
Gestión de Comunicaciones del Proyecto. – Incluye los procesos necesarios para garantizar la gestión de la información sea oportuna y adecuada.
Gestión de los Riesgos del Proyecto. – Se lleva a cabo la planificación, gestión y control de los riesgos.
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. – Son los procesos necesarios para la adquisición de los bienes o servicios requeridos.
Gestión de los Interesados del Proyecto. – Se identifican a todos aquellos que puedan afectar o ser afectados por el proyecto y su impacto.

## Slide 27: Modelo de Gestión – Relación Procesos y Áreas

## Slide 28: Modelo de Gestión – Relación Procesos y Áreas

## Slide 29: Modelo de Gestión – Relación Procesos y Áreas

## Slide 30: Modelo de Gestión – PMO
Responsable
Director/Líder
Especialistas
Planificación e inversión
Seguimiento y Evaluación
Recursos
Apoyo
Soporte n1
Procesos y Mejora
Logística
Tecnologías de la Información
Soporte n2
Esta unidad es la encargada de coordinar la gestión de todos los proyectos, así como los estándares y documentación de los mismo. La PMO facilita el intercambio de recursos, información y herramientas.

## Slide 31: Modelo de Gestión – Formatos
Se establecieron los siguientes formatos:
Acta de Constitución del Proyecto
Planificación de Trabajo.
EDT
Plan para la dirección del Proyecto
Monitoreo y Control
Cierre del proyecto

## Slide 32: Modelo de Gestión – Procesos Alineados
Proceso de Gestión Preparatoria.- Establecer los instrumentos legales que permitan dar inicio al proyecto (contratación de los bienes, prestación de servicios, obras y/o consultorías) de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, así como demás normativa vigente relacionada.

## Slide 33: Modelo de Gestión – Procesos Alineados
Proceso de Gestión Contractual.- Dar cumplimiento a lo establecido en el acta de constitución del proyecto (alcance, especificaciones técnicas o términos de referencia) mediante el documento legal correspondiente a través del seguimiento y evaluación de las contrataciones.

## Slide 34: Modelo de Gestión – Herramientas

## Slide 35: Conclusiones
Se realizó un análisis de la guía de gestión de proyectos descritas por PMI.
Se analizaron los cincos grupos de procesos y las diez áreas de conocimiento según lo descrito en PMBOK.
Se estableció un modelo de Gestión de Proyectos para el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, basado en las mejores prácticas del PMBOK.
Se establecieron los formatos correspondientes según la metodología PMBOK para la gestión de proyectos.
Se estableció un flujo de proceso identificando su relación con los grupos de proceso que determina PMBOK

## Slide 36: Conclusiones
Se identificaron todas las herramientas de PMBOK y su aplicación según la normativa legal y la realidad institucional.
Se definieron los documentos resultantes por cada proceso.
El documento resultante está alineado a lo que se expresa en las normas de control interno de la contraloría. (410-06)
El resultado del presente documento brinda una clara perspectiva que es aplicable a la mayoría de proyectos institucionales.
El modelo planteado trata de causar el menor impacto posible y obtener los mejores resultados.
Se determinó la propuesta de estructura de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO).

## Slide 37: Recomendaciones
Analizar el presente documento por parte de la Dirección de Planificación e Inversión y la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación, para su aplicación en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Implementar una oficina o unidad dedicada exclusivamente a la gestión de proyectos.
Se recomienda que la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación sea la encargada de supervisar el aseguramiento de calidad.

## Slide 38: Recomendaciones
A pesar de poseer la herramienta GPR para el seguimiento y cumplimiento de proyectos, el resultado de la investigación facilita la organización y gestión de los proyectos.
Es necesario establecer el apoyo y compromiso de las autoridades para el cumplimiento correcto en la administración de proyectos.
Incluir en el plan de capacitación institucional capacitaciones sobre gestión de proyectos.
El documento resultante de la investigación debe ser retroalimentado y mejorado acorde a la normativa legal según su cambio, mediante la colaboración de las coordinaciones generales Administrativa Financiera y de Planificación y Gestión Estratégica.