## Slide 1
MAESTRÍA EN DEFENSA Y SEGURIDAD
TCRN DE EMS JAIME RODRIGO PAREDES VALLEJOS
DIRECTOR: TCRN DE EM GERMÁN BRAVO
Gestión del riesgo operacional en los proyectos de inversión para la Seguridad y Defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y su incidencia en los resultados de ejecución presupuestaria y física durante el periodo 2018, 2019 y 2020, propuesta de mejora.

## Slide 2
Planteamiento del problema
1
Formulación del problema
2
Objetivos General y Específicos
3
Justificación e importancia
4
SUMARIO
5
Marco teórico
6
Metodología de la investigación
Resultados de la investigación
7
Propuesta
8
Conclusión
9
  Recomendación
10

## Slide 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3
4
5
1
2
SEGURIDAD Y DEFENSA
Determinar la existencia de procedimientos y regulaciones.
Nivel de conocimiento y aplicación.
Resultados en la ejecución presupuestaria y física.
NORMATIVA Y RESULTADOS
CAPACIDAD DE GESTIÓN
RIESGO CONCEPTO BASE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FÍSICA
Dominio académico e institucional de la UFA-ESPE.
Fortalecimiento prioritario.
Docencia, Investigación, Vinculación, que generan valor.
Investigar la gestión del riesgo, probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que perjudica o afecta a la entidad o su entorno.
Riesgo inherente, se procura riesgo residual mínimo.
Cumplir con los objetivos del P.E.I.
Proyectos de inversión son aprobados por la SNPD (STPE)
Proyectos de inversión tienen su propio CUP
Administradores.
Deficiente manejo del riesgo operacional incidiría negativamente en cumplimiento de normas y procedimientos que impactarían en los resultados de los indicadores.

## Slide 4
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿El manejo del riesgo operacional o la no ejecución de este, en los proyectos de inversión relacionados al dominio académico de Seguridad y Defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, incidió en sus correspondientes resultados de ejecución presupuestaria y física durante el periodo 2018, 2019 y 2020?

## Slide 5
OBJETIVOS
Desarrollar una fundamentación teórica a través de fuentes bibliográficas, con el fin de estructurar una base conceptual sobre la problemática.
Proponer un modelo de estrategias, que permita mejorar el manejo del riesgo operacional y los resultados en sus indicadores de ejecución presupuestaria y física.
Evaluar los conocimientos y aplicación sobre el manejo del riesgo operacional a través de encuestas y matrices, para obtener datos de la variable independiente.
Investigar el manejo del riesgo operacional en los proyectos de inversión relacionados con el dominio académico de Seguridad y Defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE durante el periodo 2018, 2019 y 2020, mediante instrumentos técnicos de búsqueda de información, para medir su incidencia en los resultados de ejecución presupuestaria y física de estos proyectos, según los indicadores establecidos.
Analizar los resultados de los proyectos de inversión en Seguridad y Defensa, a través del estudio de indicadores en los reportes de ejecución para obtener datos de la variable dependiente.
GENERAL
ESPECÍFICOS
Establecer la incidencia de la gestión del riesgo operacional en proyectos de inversión para la Seguridad y Defensa, en los resultados de ejecución presupuestaria y física.

## Slide 6
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
DOMINIO ACÁDEMICO
Seguridad y Defensa el más representativo en la UFA-ESPE, por sus fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas demostradas en su trayectoria académica e investigativa y gestión del conocimiento. Eje transversal.
PROPUESTA DE MEJORA
Plantear un modelo de estrategias para mejorar el manejo del riesgo y por ende los resultados en sus correspondientes indicadores de ejecución y alcanzar los objetivos del desarrollo institucional.
RIESGO OPERACIONAL
Fundamental para cumplir los objetivos de cada proyecto se necesita identificar, evaluar y actuar para reducirlo, materializando los controles y supervisión permanente de todo el proceso.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FÍSICA
Determinar la magnitud de su apoyo hacia el desarrollo institucional, la ejecución se desarrolla en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo.
1
3
4
2

## Slide 7
MARCO TEÓRICO
Antecedentes investigativos |  | Fundamentación teórica |  | Antecedentes de la investigación | 
No existen estudios en las IES Existen pocos estudios en el sector privado (Rentabilidad). Investigación inédita. |  | Gestión del riesgo operacional es un factor humano (áreas y procesos). Evaluación del riesgo e identificación del nivel. |  | Guía metodológica para la administración de riesgos de la UFA ESPE (proyectos) Tema razonable por su enfoque en el dominio académico característico. | 
Fundamentación legal |  |  |  |  | 
Constitución : Educación superior 350. Formación académica y profesional, investigación, innovación, solución a problemas. 355. Autonomía solidaria y responsables. 357. El Estado garantiza el financiamiento, pueden crear fuentes. | Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: 55. Inversión pública: transacciones para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales del Estado 113. Ejecución presupuestaria: Acciones con la utilización e recursos para obtener bienes, servicios, obras. |  | Normas técnicas de presupuesto: 21527. Indicadores de resultados: Aporte sobre los objetivos. 224213. Proyecto: Creación, ampliación o mejora de bienes capitales o el capital social 241. Ejecución presupuestaria: Cantidad, calidad y oportunidad. 25. Evaluación de la ejecución: Desvíos y correcciones, simultáneamente. |  | Normas de control interno 300. Evaluación del riesgo: Identificar, analizar y tratar. 402-01. Control: Asegurar el cumplimiento del ciclo presupuestario. En base a la normativa. 402-04. Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto: Análisis y medición de avances físicos y financieros.

## Slide 8
MARCO TEÓRICO
VARIABLE : RIESGO OPERACIONAL |  |  | 
DIMENSIÓN | INDICADORES | INSTRUMENTO | ESCALA VALORATIVA
Identificar los riesgos | Factores internos | Matriz de identificación de riesgos | Infraestructura Personal Procesos Tecnología
 | Factores externos |  | Económico Medioambiente Político Legal Tecnológico
Valorar los riesgos | Probabilidad |  | Semaforización Bajo (1,2,3) → verde Medio (4,5,6,8,9) → naranja Alto (10,12,15,16) → rojo Muy Alto (20,25) → negro
 | Impacto |  | 
Responder al riesgo | Nivel de cumplimiento (% resultado alcanzado respecto Acciones cumplidas / Acciones planificadas) | Matriz de seguimiento del plan de acción | Semaforización ≤ 75 % bajo → rojo >75% y ≤ 90% medio → naranja >90% alto → verde
VARIABLE : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FÍSICA |  |  | 
DIMENSIÓN | INDICADORES | INSTRUMENTO | ESCALA VALORATIVA
Eficacia | Nivel de ejecución presupuestaria (% resultado alcanzado respecto Presupuesto devengado / Presupuesto codificado) | Reportes de ejecución presupuestaria y de ejecución física | Semaforización ≤ 75 % bajo → rojo >75% y ≤ 90% medio → naranja >90% alto → verde

## Slide 9
Tipo | Diseño | Población y muestra
Correlacional – causal: Describe relación entre dos variables (correlación / causa – efecto). | Transeccional o transversal con lineamientos de campo y documental. | Población reducida (8 proyectos de estudio encuadrados en 2 programas presupuestarios).
Técnicas e instrumentos | Validez y confiabilidad | Técnicas de análisis de datos
Técnica para recopilar datos: Encuesta con su instrumento el cuestionario / investigación documental. | Escala de Likert: Parámetros cualitativos equiparados a rangos cuantitativos de 0% a 100% en intervalos de 25% | Matrices en Excel Distribuciones de frecuencias Gráficos de tipo barra y pastel
Técnicas de comprobación de la hipótesis |  | 
Coeficiente de correlación de Pearson: Mide el grado de covariación entre variables determinado en una escala(-1 correlación negativa grande y perfecta, +1 correlación positiva grande y perfecta) |  | 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

## Slide 10
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
PROYECTO | CONOCIMIENTO |  |  |  | 
 | NADA | REGULAR | PARCIAL | SUSTANCIAL | TOTAL
Fortalecimiento de la infraestructura académica | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 30,00%
Programas IV nivel 2016 | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 40,00%
Programas académicos de posgrado 2018 | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 40,00%
Oferta de programas de cuarto nivel | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 40,00%
Becas y ayudas 2019 | 0,00% | 50,00% | 30,00% | 0,00% | 20,00%
Becas y ayudas 2020 | 0,00% | 50,00% | 30,00% | 0,00% | 20,00%
Programas académicos de posgrado 2020 | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 40,00%
Diseño, implementación, adecuación y equipamiento del hangar del CICTE para investigación en seguridad y defensa | 0,00% | 70,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00%
PROMEDIO | 5,00% | 21,25% | 10,00% | 35,00% | 28,75%
Chart: PROMEDIOS DEL CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO
| NADA | REGULAR | PARCIAL | SUSTANCIAL | TOTAL
 | 0.05 | 0.2125 | 0.1 | 0.35 | 0.2875

## Slide 11
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
PROYECTO | INTERNOS | EXTERNOS |  | TOTAL
 | PROCES. | ECONÓM. | POL.LEG. | 
Fortalecimiento de la infraestructura académica |  | 1 |  | 1
Programas IV nivel 2016 |  |  | 4 | 4
Programas académicos de posgrado 2018 |  |  | 4 | 4
Oferta de programas de cuarto nivel |  |  | 4 | 4
Becas y ayudas 2019 | 3 | 2 | 2 | 7
Becas y ayudas 2020 | 3 | 2 | 2 | 7
Programas académicos de posgrado 2020 |  |  | 4 | 4
Diseño, implementación, adecuación y equipamiento del hangar del CICTE para investigación en seguridad y defensa | 1 | 1 |  | 2
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | 7 | 6 | 20 | 33
Chart: PORCENTAJES DE LOS TIPOS DE RIESGOS
| PROCESO | ECONÓMICOS | POLÍTICO - LEGALES
 | 0.21212 | 0.18182 | 0.60606
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | FRECUENCIA | FRECUENCIA ACUMULADA | PORCENTAJE | PORCENTAJE ACUMULADO
Procesos | 7 | 7 | 21,21% | 21,21%
Económicos | 6 | 13 | 18,18% | 39,39%
Políticos - Legales | 20 | 33 | 60,61% | 100,00%
TOTAL | 33 |  | 100,00% | 

## Slide 12
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO EN TÉRMINOS PORCENTUALES
PROYECTO | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 
 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO
Fortalecimiento de la infraestructura académica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Programas IV nivel 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Programas académicos de posgrado 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Oferta de programas de cuarto nivel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Becas y ayudas 2019 | 14,29% | 0,00% | 42,86% | 42,86%
Becas y ayudas 2020 | 14,29% | 0,00% | 42,86% | 42,86%
Programas académicos de posgrado 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Diseño, implementación, adecuación y equipamiento del hangar del CICTE para investigación en seguridad y defensa | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00%
PROMEDIO | 9,82% | 0,00% | 16,96% | 73,21%
Chart: PROMEDIOS DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO
| BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO
 | 0.098214 | 0 | 0.16964 | 0.73214

## Slide 13
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
RESPUESTA AL RIESGO EN TÉRMINOS PORCENTUALES DE ACCIONES CUMPLIDAS
PROYECTO | RESPUESTA AL RIESGO / CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA GESTIONAR EL RIESGO |  | 
 | BAJO | MEDIO | ALTO
Fortalecimiento de la infraestructura académica | 0,00% | 100,00% | 0,00%
Programas IV nivel 2016 | 25,00% | 50,00% | 25,00%
Programas académicos de posgrado 2018 | 25,00% | 50,00% | 25,00%
Oferta de programas de cuarto nivel | 25,00% | 50,00% | 25,00%
Becas y ayudas 2019 | 57,14% | 42,86% | 0,00%
Becas y ayudas 2020 | 57,14% | 42,86% | 0,00%
Programas académicos de posgrado 2020 | 25,00% | 50,00% | 25,00%
Diseño, implementación, adecuación y equipamiento del hangar del CICTE para investigación en seguridad y defensa | 50,00% | 50,00% | 0,00%
PROMEDIO | 33,04% | 54,46% | 12,50%
Chart: PROMEDIOS DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
| BAJO | MEDIO | ALTO
 | 0.33036 | 0.54464 | 0.125

## Slide 14
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
PROYECTO | CODIFICADO | DEVENGADO | PORCENTAJE EJECUCIÓN
Fortalecimiento de la infraestructura académica | 20.231,68 | 9.479,68 | 46,86%
Programas IV nivel 2016 | 26.938,05 | 26.820,45 | 99,56%
Programas académicos de posgrado 2018 | 153.907,20 | 87.746,17 | 57,01%
Oferta de programas de cuarto nivel | 277.813,14 | 39.773,50 | 14,32%
Becas y ayudas 2019 | 60.000,00 | - | 0,00%
Becas y ayudas 2020 | 90.000,00 | - | 0,00%
Programas académicos de posgrado 2020 | 191.856,59 | - | 0,00%
Diseño, implementación, adecuación y equipamiento del hangar del CICTE para investigación en seguridad y defensa | 374.115,51 | 194.655,43 | 52,03%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA | 1.194.862,17 | 358.475,23 | 30,00%
Chart: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | PROGRAMAS IV NIVEL 2016 | PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO 2018 | OFERTA DE PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL | BECAS Y AYUDAS 2019 | BECAS Y AYUDAS 2020 | PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO 2020 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HANGAR DEL CICTE PARA INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA
 | 0.46856 | 0.99563 | 0.57012 | 0.14317 | 0 | 0 | 0 | 0.52031 | 0.30001

## Slide 15
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CADA EJERCICIO FISCAL
DESCRIPCIÓN | AÑO |  |  | TOTAL
 | 2018 | 2019 | 2020 | 
Codificado | 321.789,34 | 451.850,15 | 421.222,68 | 1.194.862,17
Devengado | 169.331,62 | 116.227,36 | 72.916,25 | 358.475,23
Saldo | 152.457,72 | 335.622,79 | 348.306,43 | 836.386,94
PORCENTAJE DEVENGADO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 52,62% | 25,72% | 17,31% | 30,00%
Chart: PORCENTAJE DEVENGADO EN SEGURIDAD Y DEFENSA
| 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
 | 0.52622 | 0.25723 | 0.17311 | 0.30001
Chart: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
| CODIFICADO | DEVENGADO | SALDO
2018 | 321789.34 | 169331.62 | 152457.72
2019 | 451850.15 | 116227.36 | 335622.79
2020 | 421222.68 | 72916.25 | 348306.43

## Slide 16
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
DESCRIPCIÓN | CODIFICADO |  |  | 
 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Total presupuesto de inversión en seguridad y defensa | 321.789,34 | 451.850,15 | 421.222,68 | 1.194.862,17
Total presupuesto institucional de inversión | 28.074.919,03 | 26.998.203,79 | 22.512.580,29 | 77.585.703,11
PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA | 1,15% | 1,67% | 1,87% | 1,54%
Chart: PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
| 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA | 0.011462 | 0.016736 | 0.018711 | 0.015401

## Slide 17
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS / COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
PROYECTO | % DEVENGADO REAL DEL PROYECTO 2018-2020 | CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS | VALORACIÓN DE RIESGOS | RESPUESTA AL RIESGO / CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
 |  | SUSTANCIAL | MUY ALTO | MEDIO (CUMPLIMIENTO)
Fortalecimiento de la infraestructura académica | 46,86% | 60,00% | 100,00% | 100,00%
Programas IV nivel 2016 | 99,56% | 50,00% | 100,00% | 50,00%
Programas académicos de posgrado 2018 | 57,01% | 50,00% | 100,00% | 50,00%
Oferta de programas de cuarto nivel | 14,32% | 50,00% | 100,00% | 50,00%
Becas y ayudas 2019 | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 42,86%
Becas y ayudas 2020 | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 42,86%
Programas académicos de posgrado 2020 | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00%
Diseño, implementación, adecuación y equipamiento del hangar del CICTE para investigación en seguridad y defensa | 52,03% | 20,00% | 0,00% | 50,00%
PROMEDIO | 30,00% | 35,00% | 73,21% | 54,46%
CORRELACIÓN |  | 0,475957996 | 0,203345583 | 0,240496736
 |  | POSITIVA MODERADA | POSITIVA BAJA | POSITIVA BAJA

## Slide 18
PROPUESTA
MODELO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS / ACTUACIÓN SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
N° | Dimensión | Indicador promedio | Acciones estratégicas como parte de un plan de mejora
1 | Conocimiento sobre gestión de riesgos | 35% | Capacitar a los directivos y jefes de los proyectos de inversión en gestión de riesgos.
 |  |  | Mejorar la moral y el desempeño de los administradores a través de la oportuna comunicación con los directivos y personal de apoyo.
 |  |  | Elaborar un plan de permanencia del personal designado como administrador de proyectos e implantarlo.
2 | Respuesta al riesgo / Cumplimiento del plan de acción | 54,46% | Organizar reuniones de evaluación, bajo la dirección del ente coordinador general de los proyectos de inversión, para exponer el progreso de las metas de su proyecto y gestionar nuevas estrategias.
 |  |  | Persuadir el trabajo en equipo entre las diferentes áreas y los administradores de proyectos de inversión, a través de reuniones para fortalecer las relaciones interpersonales y así reducir el desinterés por los conflictos.
 |  |  | Determinar el clima organizacional en el que se desenvuelven los administradores de proyectos de inversión, al menos en los aspectos de liderazgo, comunicación, motivación y ambiente de trabajo.
3 | Valoración de riesgos | 73,21% | Afinar la metodología interna de gestión del riesgo en la ejecución de los proyectos de inversión con base en normas internacionales como el PMBOK.
 |  |  | Planificar y ejecutar evaluaciones a la valoración del riesgo para asegurar que las mediciones están razonablemente estructuradas y justificadas.
 |  |  | Mejorar las herramientas relacionadas con la gestión de riesgos por medio de instrumentos tecnológicos de apoyo.

## Slide 19
CONCLUSIÓN
La propuesta del modelo de estrategias está debidamente justificada y fundamentada en el principal resultado obtenido que es la existencia de correlación equivalente a positiva baja entre las variables de estudio, por lo tanto permitirá a los administradores de proyectos de inversión relacionados con el dominio académico de Seguridad y Defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mejorar el manejo del riesgo operacional y por ende los resultados en sus correspondientes indicadores de ejecución presupuestaria y física.

## Slide 20
RECOMENDACIÓN
Aplicar la propuesta del modelo de estrategias presentada, en todos los proyectos de inversión relacionados con el dominio académico de Seguridad y defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE que se encuentran totalmente activos, durante el periodo de 2 trimestres consecutivos de un mismo ejercicio fiscal, preferiblemente de abril a septiembre o de julio a diciembre que es cuando realmente se potencia la ejecución presupuestaria, de esa forma se podrá validar la propuesta para considerar su implementación en todos los demás proyectos de inversión.

## Slide 21
GRACIAS POR SU ATENCIÓN