## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
“ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS EN EL PROYECTO INMOBILIARIO “CONJUNTO HABITACIONAL REINA JULIA”, MEDIANTE LA METODOLOGÍA BIM”
TRABAJO DE TITULACIÓN
AUTOR:
AREQUIPA IZA, DARIO JAVIER
DIRECTORA : ING. PAZMIÑO MONTERO, MARTHA ELIZABETH Mgs.
SANGOLQUÍ - 2020
Notes: Miembros del Jurado y publico en general, voy a iniciar con un corta introducción.
La industria de la construcción a evolucionado con el pasar del tiempo, los nuevos proyectos exigen eficiencia y eficacia en su ejecución.
¿Yo les pregunto, será normal que falte concreto, ladrillos o que el plazo se acorte por soluciones varios problemas en obra…..lograr la EFECTIVIDAD en nuestra industria?
Con esta interrogante en mente empecé a indagar. Primero fue en una clase de Fiscalización con la Ing. Carito, quien nos menciono de las nuevas metodologías de construcción, luego en videos, publicaciones y finalmente de cursos. Toda esta información encasillaba a que su correcta aplicación optimiza tiempo, dineros, recursos y se tiene un total control del proyecto. El potencial que tiene estas metodologías es muy amplio, por eso es importante cambiar nuestro chip, abrirnos al mundo globalizado y adaptaros a las nuevas tendencias del mercado.
Ing.Marivel, Arq. Alejandro, Ing. Marthita y Ab. Bryron muy buenos día, el camino a sido largo pero aquí estamos..,,, Mi tema de titulación es “ANALISIS DE INTERFERENCIAS EN EL PROYECTO INMOBILIARIO “CONJUNTO HABITACIONAL REINA JULIA”, MEDIANTE LA METODOLOGÍA BIM”. Dirigido por las Ing. Martha Pazmiño

## Slide 2
1
ANTECEDENTES
2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4
MARCO TEÓRICO
5
MODELO EN BIM
6
RESULTADOS
7
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
SUMARIO

## Slide 3
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ANTECEDENTES

## Slide 4
PASADO
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: Hablemos del pasado.
Antes los arquitecto e ingenieros diseñaban a traves de lápiz o bolígrafo sobre el papel, que tenían diferentes escalas

## Slide 5
RESULTADO
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: Dando los estos resultados, si se tenia que realizar alguna modificación el proceso era demoraso y complicado

## Slide 6
TRANSICIÓN
CAD
CAD
Operador
Entrada de dispositivo
Procesamiento y almacenamiento
Dispositivo e salida
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Falta de tecnología
2D y 3D a mano
Baja o nula gestión de la información
Tecnología
2D y 3D con el ordenados
Mediana gestión de la información
Notes: Traslada el lápiz y el papel a un ordenador, y se hacia exactamente lo mismo, con la facilidad de que agiliza el proceso de diseño
DISEÑOA ASISTIDO POR EL ORDENADOR

## Slide 7
¿ QUE ES CAD?
Diseño Asistido por un Computador
Es el uso de herramientas computacionales que asisten a Ingenieros, Arquitectos y Diseñadores.
CAD
USUARIO
EMPLEAR
SIRVE
Programas Computacionales
Herramienta de trabajo
Empresas públicas y privadas
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Síntesis
Es el uso de herramientas computacionales que asisten a Ingenieros, Arquitectos y Diseñadores.
Notes: Agiliza el proceso de diseño en comparación con el uso de la tinta y el papel

## Slide 8
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Notes: LA exigencia en la industria de la construcción toma relevancia

## Slide 9
APLICACIONES CAD
imitan el trabajo de lápiz y papel
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
PROBLEMAS CON CAD
Notes: Las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proceso de lápiz y palen a un ordenados, hacen exactamente lo mismo,.
Crea elementos básicos como líneas, texturas y relieve en 2D y 3D

## Slide 10
TRABAJAN DE MANERA AISLADA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: No gestiona de manara eficiente la información. Existe una total desconexión entre los agentes que interviene en un proyecto de construcción como cliente, arquitectos, ingenieros, constructores y demás.
al no trabajar en un modelo único

## Slide 11
FLUJO DE TRABAJO
Modificar planos en planta
Modificar alzados
Redibujar secciones
Calcular Superficies
Calcular consumos
Recalculo de Costos
Elaboración de presupuestos
MOVER UN MURO
Revisión de fontanería
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: Los recursos que se utilizan con CAD ante un cambio en el diseño son elevados.

## Slide 12
FLUJO DE TRABAJO
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 13
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
OBJETIVOS

## Slide 14
Analizar las interferencias en el proyecto inmobiliario “Conjunto Habitacional Reina Julia” con el uso de un software de modelamiento BIM.
Modelar en BIM las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones mecánicas.
Analizar interferencias en base a los planos en planta de las diferentes disciplinas
Desarrollar el proceso constructivo en una animación 4D con la finalidad de optimizar tiempo y espacio en la obra, para lo cual se utilizará el software de planificación de proyecto BIM
02
04
03
01
Contrastar el modelo CAD con el modelo BIM.
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: Mientras que las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proceso de lápiz y palen en 2D, creada a base de elementos básicos como líneas, texturas y otras

## Slide 15
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
MARCO TEÓRICO

## Slide 16
PASADO
1980
TINTA Y PAPEL
2020
TENDENCIA EN ALGUNOS PAISES
2000
SE ESCUCHA DE BIM
CAD
BIM
Building Information Modeling
¿QUE ES BIM?
Modelado con Información para la Construcción
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: En síntesis, BIM, es una nueva metodología de construcción, la cual gestiona y agiliza procesos con la intercomunicación de todos los agentes involucrados, ingenieros, arquitectos, proyectistas, financistas, obreros y más. BIM 12
permite analizar y documentar un proyecto basado en una herramienta tecnológica, esta es una plataforma interactiva para el desarrollo óptimo de un proyecto inmobiliario, dando como resultado un modelo de información único (Coloma Picó, 2008).

## Slide 17
REVOLUCIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Cambia los método de trabajo
Se asocia a un software de modelo paramétrico
Trabaja bajo un único modelo 3D
De forma colaborativa
Mejora el rendimiento
Info. 3D representada de forma gráfica
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: Es una revolución en la industria que esta cambiando los métodos de trabajo.
BIM esta asociado a un software de modelo paramétrico, permite a arquitectos como ingenieros trabajar bajo un solo modelo de forma colaborativa, permite gestionar y almacenar la información para optimizar rendimientos. BIM es información 3D representado de forma grafica

## Slide 18
DIMENSIONES DE BIM
3D
4D
5D
6D
7D
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Representación paramétrica del modelo
Programación de obra
Animación
Presupuesto en función del tiempo
Análisis energético
Mantenimiento

## Slide 19
Simula el proceso constructivo
Trabaja de forma colaborativa
Abarca todas las faces del ciclo del vida del proyecto
Los planos NO es trabajo, es resultado
Indicar posición final del muro
MOVER UN MURO
Todas las vistas se actualizan automáticamente
TRABAJO COLABORATIVO
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Notes: Las aplicaciones BIM imitan el proceso real de la construcción, abarcando todas las fases el ciclo de vida de las estructura

## Slide 20
TENDENCIAS EN EL MUNDO
Finlandia  2007 Requisito
Estados Unidos  2008 Implementa BIM
Canadá  2008 Implementa BIM
Singapur  2015 Requisito
Inglaterra  2016 Requisito
GOBIERNOS
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 21
MODELO INTELIGENTE - FASE DE DISEÑO
Optimiza
Tiempo
Recursos
Costos
Adelantarse a los problemas
CONSTRUCCIÓN VIRTUAL REAL
CENTRALIZA LA INFORMACIÓN EN UN ÚNICO MODELO
Elementos inteligentes
Físicas
Químicas
Precios
Fabricantes
BIBLIOTECA
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 22
MODELO INTELIGENTE - FASE DE DISEÑO
DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Choques,
Colisiones y
Error de conexiones
RESULTADOS
Detección Oportuna
Asignar responsables
Actualización automática de datos
Planos y cortes
Cálculo de Estructura
Diseño de Instalaciones
Cantidades de Obra
Presupuesto
Eficiencia energética
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.

## Slide 23
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
MODELO EN BIM

## Slide 24
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Fase 1 | Revisión de diseño y construcción | El diseño realizado en 2D, se modela en un software BIM como Revit
Fase 2 | Clash detection | En el modelo en 3D, se identifican los choques que se producen entre las diferentes disciplinas.
Fase 3 | Planificación y programación 4D | Representación gráfica del proceso constructivo de un elemento
Fase 4 | Control de producción y costos | Control de las fechas y mediciones que representan la evolución del proyecto con el tiempo
Fase 5 | Cadena de suministros: subcontratistas | De acuerdo a la magnitud de la obra aparecen los subcontratistas
Fase 6 | Seguridad y Salud | Momento en el cual empiezan a involucrar diversos personajes al mismo instante en la obra, Ingenieros, arquitectos, subcontratistas, trabajadores y demás.
Fase 7 | Trabajo de campo | Llevar en obra con control de producción a través de una tablet. Utilizar el dispositivo móvil para llevar un control del avance de la obra, control de producción.
Fase 8 | Detallado y prefabricación | Modelar detalladamente los elementos a construir, por ejemplo, detalle el armado que debe llevar una pila o estribo
Fase 9 | Documentación As-Built | Toda la documentación desde el inicia se la va archivado.
Matriz de desempeño
Matriz de desempeño
Ferrovial Overview
 | Dimensiones | Fases de Ferrovial | Objetivo
Etapa 1: Antecedentes | 1D y 2D | Fase 1 (Revisión de diseño y construcción) | Determinar el área de estudio, área de influencia directa e indirecta y documentos precontractuales previo al diseño
Etapa 2: Construcción virtual BIM-3D de la edificación. |  | Fase 1 (Revisión de diseño y construcción) | Modelar la geometría y convertir en elementos paramétricos
Etapa 3: Detección de interferencias | 3D - 4D | Fase 2 (Clash detection) | Detectar las posibles interferencias, incompatibilidades o colisiones y solucionarlos
Etapa 4 Simulación del proceso constructivo - Clash detection | 4D -5D | Fase 3 (Planificación y programación 4D) | Planificación y cronograma de avance de obra
Etapa 5 Costo en función del tiempo | 5D | Fase 4 (Control de producción y costos) | Costo de la obra en función del tiempo
El Autor
METODOLOGÍA PARA EL PROYECTO

## Slide 25
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Matriz de desempeño
ETAPA 1: ANTECEDENTES
Está ubicado en la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, entre la calle Córdova y Av. Araujo Chiriboga, a 10 min del terminal terrestre
CONJUNTO HABITACIONAL REINA JULIA
DISEÑADO Y CONSTRUIDO
UBICACIÓN DEL PROYECTO

## Slide 26
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONJUNTO HABITACIONAL “REINA JULIA” |  |  |  |  |  |  |  | 
Área de implantación: 3960 m2 |  |  | Total de casas 31 |  | Total de casas: 31 |  |  | 
Casa |  | # | Garaje | Habitación |  | Baños | Cocina | Terraza
 | Tipo 1 | 27 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 1
 | Tipo 2 | 1 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 1
 | Tipo 3 | 1 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 1
 | Tipo 4 | 1 | 1 | 4 |  | 3 | 1 | 1
 | Tipo 5 | 1 | 5 | libre |  | 4 | 2 | 1
ETAPA 1: ANTECEDENTES

## Slide 27
PLANOS
Implantación
Arquitectura
Instalaciones eléctricas
Instalaciones Sanitarias
DATOS DE ENTRADA
Planos escaneados en formado pdf.
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 1: ANTECEDENTES

## Slide 28
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN VIRTUAL BIM-3D DE LA EDIFICACIÓN.
ARQUITECTURA
ESTRUCTURA

## Slide 29
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN VIRTUAL BIM-3D DE LA EDIFICACIÓN.
FONTANERÍA
ELÉCTRICA

## Slide 30
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 1
Planta baja
5 Interferencias

## Slide 31
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 1
Planta baja

## Slide 32
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 1
Planta Alta
1 Interferencia

## Slide 33
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 1
2da Planta Alta
2 Interferencias

## Slide 34
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 2
Planta Baja
4 Interferencias

## Slide 35
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 2
Planta Alta
1 Interferencia

## Slide 36
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 3
Planta Baja
3 Interferencias
Planta Alta

## Slide 37
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 4
Planta Baja
2 Interferencias

## Slide 38
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 3: DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
CASA TIPO 5

## Slide 39
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4: Simulación del proceso constructivo/Clash detection
Clash Detection
ASIGNAR RESPONSABLES
CARGAR EL MODELO
TEST DE PRUEBA
Simulación en la casa tipo 1

## Slide 40
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4: Simulación del proceso constructivo/clash detection
Clash Detection
Simulación en la casa tipo 1
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Assing To:
Ing. A quien corresponda
Notes:
Realizar las correcciones de las 8 interferencias presentes en el modelo de la casa tipo uno.
OK
Cancel
Assing Clash:
X

## Slide 41
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4: Simulación del proceso constructivo/clash detection
Clash Detection
Casa Tipo 1 Planta Baja

## Slide 42
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4: Simulación del proceso constructivo/clash detection
Clash Detection
Casa Tipo 1 Planta Alta

## Slide 43
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4: Simulación del proceso constructivo/clash detection
Clash Detection
Casa Tipo 1 2da Planta Alta

## Slide 44
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4: Simulación del proceso constructivo
Time Liner
Simulación en la casa tipo 1
PASO 1: Importar modelo
Importar el modelo BIM
Planificar actividades o importar planificaciones de actividades al software utilizado
Asignación de objetos a procesos
Simulación de la programación
Exportar la simulación en archivos AVI y de imagen
Ajuste de simulación.
Arquitectura
+ Estructura
+ Fontanería

## Slide 45
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
ETAPA 4 – ETAPA 5
Time Liner
Simulación en la casa tipo 1
PASO 2: Planificar actividades
PRESUPUESTO DE LA OBRA |  |  |  |  | 
Casa tipo 1 |  |  |  |  | 
C.D. | DESCRIPCIÓN | U. | CANTIDAD | P.U. | P. TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 
1.01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE YUTE H=2.40 | M | 9.20 | 10.30 | 94.76
1.02 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | M2 | 94.32 | 1.91 | 180.15
1.03 | EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES | M3 | 22.81 | 11.08 | 252.73
1.04 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL EN SITIO | M3 | 18.25 | 11.08 | 202.18
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . .
70 RUBROS
ProExcel
20 % C.I.
45,407.04 USD
Cronograma de obra
Curva de Inversión

## Slide 46
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Time Liner
PASO 3: Asignación de actividades al modelo
PASO 4.- SIMULACIÓN DE LAS TAREAS
PASO 5.- AJUSTE DE SIMULACIÓN
PASO 6.- EXPORTAR LA SIMULACIÓN
ETAPA 4 – ETAPA 5

## Slide 47
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RESULTADOS

## Slide 48
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Interferencias de la casa tipo 1 8
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fontanería - Fontanería
Casa tipo 1 | 1 | 2 | 3 | 2

## Slide 49
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Interferncias de la casa tipo 2 6
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fontanería - Fontanería
Casa tipo 2 | 0 | 0 | 3 | 3

## Slide 50
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Interferencias de la casa tipo 3 4
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fontanería - Fontanería
Casa tipo 3 | 0 | 0 | 2 | 2

## Slide 51
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Interferencias de la casa tipo 4 4
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fotanería - Fontanería
Casa tipo 4 | 0 | 0 | 1 | 3

## Slide 52
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Interferencias de la casa tipo 5
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fontanería - Fontanería
Casa tipo 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 53
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
Chart: Interferencias en el conjunto habitacional REINA JULIA 22
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fontanería - Fontanería
Interferéncias | 1 | 2 | 9 | 10

## Slide 54
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 55
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONCLUSIONES
22
8
6
4
4
0
CASA TIPO 1
CASA TIPO 2
CASA TIPO 3
CASA TIPO 4
CASA TIPO 5
Chart: 
| Arquitectura - Eléctrica | Estructura - Fontanería | Arquitectura - Fontanería | Fontanería - Fontanería
Interferéncias | 1 | 2 | 9 | 10
Fontanería
Arquitectura
Estructura
Electricidad

## Slide 56
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONCLUSIONES
USAR SOFTWARE BIM
METODOLOGÍA BIM
USAR SOFTWARE BIM
METODOLOGÍA CAD
SW. DISEÑO
SW. PLANIFICACION
MODELO
Vincular
Gestionar

## Slide 57
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONCLUSIONES
BIM
SW. Gestión de la información
SW. Diseño
SW. Análisis energético
SW. Control de tiempo -costo
Control Óptimo
TRABAJO COLABORATIVO

## Slide 58
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONCLUSIONES
BIM centraliza la información
Proveedores
7D
El mercado ecuatoriano
Implementar

## Slide 59
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
CONCLUSIONES
Implementar
Centraliza la información
Trabaja con elementos inteligentes que tiene propiedades físicas, químicas y costos
Flujo de trabajo ante un cambio corto (1)
Los planos es el resultado del modelo madre
Aísla la información
Trabaja con líneas que tiene texturas y relieves
El flujo de trabajo ante un cambio es tedioso (8)
Los planos son independientes del modelo base
CAD
BIM

## Slide 60
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RECOMENDACIONES
7 D
Proyectos BIM
Potencial

## Slide 61
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RECOMENDACIONES
Empresas
Software
Capacitaciones

## Slide 62
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RECOMENDACIONES
Municipios
Empresas
Universidades
Talleres
Conferencias
ETC
Notes: Se recomienda a todas las entidades alineadas a la industria de la construcción como universidades, municipios, empresas públicas y privadas, colegios de arquitectos e ingeniero divulgar la metodología BIM en conferencias, presentaciones, talleres y demás con la finalidad de acelerar la transición de CAD a BIM.
BIM es un mundo versátil, se recomienda a las entidades pertinentes que regula la industria de la construcción capacitarse en BIM de tal manera que sea un requisito para participar en procesos de contratación pública.

## Slide 63
ANTECEDENTES
P. PROBLEMAS
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
MODELO EN BIM
RESULTADOS
CONCLUS. Y RECOMEND.
RECOMENDACIONES
BIM
Impulsen el desarrollo

## Slide 64
GRACIAS POR SU ATENCIÓN