## Slide 1: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE.
PROYECTO DE GRADUACIÓN:
“EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA EN EL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN EN LA CLORACIÓN DEL AGUA, A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE TAMBILLO (JAAPT)”

## Slide 2: El agua, es un regalo de Dios y está en la naturaleza, para la sobrevivencia y buen funcionamiento del organismo de todo ser vivo…

## Slide 3: La Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia de Tambillo
Ubicada en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.
Ha sabido sobresalir de gran manera, por su compromiso y ahínco para gestionar, promover y materializar grandes obras, viendo así la necesidad de la innovación en el sistema de desinfección, que comprende la cloración del agua potable, mediante la implementación de equipos automáticos

## Slide 4: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA o NECESIDAD
Social
Económica
Técnica
Beneficios
Sistema Manual de desinfección
Sistema Automático
Entregar un servicio de calidad
Medio de prevenir gastos médicos
Promover el bien común
Cumplir con la NTE INEN 1108:2011

## Slide 5: Metodología
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO ADMINISTRATIVO- ORGANIZACIONAL
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

## Slide 6: ESTUDIO DE MERCADO
SERVICIO
DEMANDA
DETALLE | VALOR
N° de Demandantes | 1554 jefes de familia
Promedio habitantes x hogar de Tambillo | 3,81
Total de demandantes | 5921 usuarios
Total volumen de agua demandada en el año 2014 | 521.187 m³

## Slide 7: ESTUDIO DE MERCADO
OFERTA
PRECIO
Conexión doméstica | $1,00
Conexión comercial | $1,50
Conexión industrial | $2,00
DETALLE | VALOR
Planta 1 | 8 l/s
Planta 2 | 7 l/s
Planta 3 | 4 l/s
Total | 19 l/s
 | 1641,60 m³/día

## Slide 8: ESTUDIO DE MERCADO
COMERCIALIZACIÓN
Por ser un servicio de características esenciales para los usuarios, no se requiere de promociones que impulsen su venta, muy por el contrario se debe incentivar y crear una cultura al ahorro del agua

## Slide 9: ESTUDIO TÉCNICO 1. Tamaño Óptimo, se expresa en unidades de producción por año, y es óptimo si se opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.
FACTORES DETERMINANTES:
DEMANDA
A MAYOR población MAYOR demanda
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
Proveedor principal Hydroquim
FINANCIAMIENTO
Razón de circulante > 2
Activos circulantes / Pasivos circulantes
= 28,20
Margen de utilidad
A MAYOR margen MENOR nivel de costos.
Utilidad neta / Ventas
= 0,46
lo que demuestra que la organización posee un excelente capital como para atreverse a materializar este proyecto.

## Slide 10: ESTUDIO TÉCNICO
EQUIPOS
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
Cloro sólido Hipoclorito de Calcio Ca(ClO)2 65%- 70% Dosificador en línea
Cloro líquido Hipoclorito de Sodio NaClO 15% Pulsador
Cloro gas Cloro gas Cl2 99,5%
CLORO GAS AL VACÍO | CLORO GAS A INYECCIÓN O DIRECTO
Producto: Recarga en el cilindro | 
Equipo: Dosificador Bomba de refuerzo  energía eléctrica Cilindro Balanza Implementos | Equipo: Dosificador Cilindro Balanza Implementos

## Slide 11: ESTUDIO TÉCNICO 2. Localización.- esta dado en el punto de la necesidad.
PLANTA | LUGAR
1 | Sector La Joya
2 | Sector El Capulí
3 | Sector de Tambillo Alto

## Slide 12: ESTUDIO TÉCNICO 3. Ingeniería.- Trata de todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la Planta.
Según el informe y las visitas de los técnicos de las firmas cotizadas, los directivos eligieron el DOSIFICADOR CON CLORO GAS DIRECTO.

## Slide 13: ESTUDIO ADMINISRATIVO- ORGANIZACIONAL
ANÁLISIS ESTRATÉGICO:
Misión, Visión, Valores, FODA.
FORTALEZAS | DEBILIDADES
F1. Excelente sentido organizacional y administrativo. F2. Apertura a la innovación. F3. Solvencia económica. F4. Equipo de trabajo comprometido y responsable. | D1. Inexistencia de tecnología en la potabilización del agua. D2. Ausencia de un responsable del área de Operaciones. D3. Ineficiente previsión de producto (hipoclorito de calcio)
OPORTUNIDADES | AMENAZAS
O1. Apoyo legal del estado a emprender y ejecutar proyectos. O2. Crecimiento rápido de demandantes. O3. Capacitar a otras juntas administradoras. | A1. Corto período de administración. A2. Alto riesgo al usar cloro gaseoso. A3. Cambios demográficos adversos.

## Slide 14: ESTUDIO ADMINISTRATIVO-ORGANIZACIONAL
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS:
Corporativa.- La manifestación de la eficacia y eficiencia en el suministro del servicio es la mejor carta de presentación y seriedad para la organización.
Crecimiento.- Innovación del servicio y mayor disponibilidad de los operadores para entregar servicios de otra índole.
Funcional.- Para el área financiera estará la de evaluar financieramente cada proyecto que se decida emprender y para el área operativa el controlar y cumplir los requerimientos legales del sistema de red de agua potable.

## Slide 15: ESTUDIO ADMINISTRATIVO-ORGANIZACIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Reconocimiento como modelo de organización
Reestructuración de pautas para establecer el plazo de mora en el pago de planillas
Analizar y emprender proyectos
Disponer de recurso humano calificado
Organización
Organigramas
BASE LEGAL
La Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable Ley de Recursos Hídricos
Y
Ley de Gestión Ambiental (SUIA)

## Slide 16: ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO. Presupuesto.- Es el plan pronosticado de ingresos y egresos con sus respectivas negociaciones a realizar.
INGRESOS
GASTOS
PRESUPUESTO
OBJETIVO
$$
Período de Tiempo
=
PRESUPUESTO
-

## Slide 17: ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO
INVERSIÓN INICIAL:
Activos tangibles: Sistema de dosificación, Adecuaciones en las plantas de agua
Activos intangibles: Licencia Ambiental, Cursos de capacitación
Capital de trabajo: Se ha usado el método de Período de desfase, donde se establecen los factores de requerimiento anual total
CT = (Factores de requerimiento / 365 ) x 30
CT = Capital de Trabajo mensual
Valor de inversión inicial $20.951,64

## Slide 18: ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO
INGRESOS
Por servicio 73,41% Recaudado
26,59% No recaudado
Otros ingresos Derechos de instalación, venta de medidores, venta de materiales, Mano de obra, multas e intereses.
Su proyección se basa en la tasa de crecimiento poblacional que según el INEC es de 1,35% a partir del 2015.

## Slide 19: ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO
EGRESOS
Estan especificados en el estado de Resultados, este documento calcula los flujos de efectivo y la utilidad neta del servicio
Ingresos Operacionales
(-) Costo Operacional
(=) Utilidad bruta en Ventas
(-) Gasto no Operacional
Gastos de administración
Gastos de venta
Depreciaciones
Amortizaciones
(=) Utilidad en Operación
(+) Otros ingresos
(-) Gasto Financiero
(=) UTILIDAD/ PÉRDIDA NETA
Químico (cloro gas)
Equipo de seguridad de trabajo
Mano de Obra  Jefe de operaciones
Inspecciones  1 vez al mes
Mantenimiento y repuestos semestral

## Slide 20: ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO
RESULTADOS
Flujo de caja.- Es la síntesis de los estudios anteriores a los que s los adjunta los efectos tributarios como la depreciación, amortización por no ser movimientos de caja.
COMPARACIÓN FLUJO CON Y SIN PROYECTO
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sin Proyecto | 43.273,91 | 39.824,48 | 33.699,76 | 32.883,08 | 27.756,82
Con Proyecto | 31.967,75 | 26.571,22 | 19.779,02 | 18.527,62 | 17.121,37
Diferencia | 11.306,16 | 13.253,26 | 13.920,74 | 14.355,46 | 10.635,45

## Slide 21: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
EVALUACIÓN FINANCIERA
TMAR.-Es la tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta.
TMAR = Índice inflacionario + Prima de riesgo
TMAR = 11,48%
FACTORES DE EVALUACIÓN
CONCLUSIÓN.-El proyecto es financiera y operativamente VIABLE!!!
CON PROYECTO | 
Valor Presente Neto > 0 | $58.040,97
Costo Anual Equivalente | $15.671,06
Tasa Interna de Rentabilidad >TMAR | 132%
Período de Recuperación de Inversión | Primer año
Relación Beneficio/ Costo | $5,43